Приложение 4. Проект государственного контракта

Государственный контракт № ________________________

на Приобретение 6 (шести) жилых помещений (благоустроенных квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в г. Якутске, Республики Саха (Якутия), в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года».

| г.________________ | «»___________ 202_ г.1 г. |
| --- | --- |

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Участник», в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Застройщик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) по итогам осуществления закупки с идентификационным 252143533916814350100104020014120412, о нижеследующем:

- Термины иопределения

Для целей настоящего Контракта Стороны применяют следующие термины иопределения:

  - «Застройщик» –_________________________________________, которому принадлежит на правесубаренды земельный участок с кадастровым номером ___________________по адресу: Республика Саха (Якутия), _______________, ул.______________________.

  - «Объект недвижимости» – Многоквартирный жилой дом _____________квартале г.________________________________, количество этажей_____, строительство которого ведет Застройщик, общей площадью ___________________ кв. м., расположенный по адресу: _________, ул. ________________________(кадастровый номер земельного участка _________________), условный номер _________________. Указанный выше адрес Объекта недвижимости является строительным и может быть уточнен после ввода Объекта недвижимости в эксплуатацию. Объект недвижимости имеет следующие техническиехарактеристики:

- наружные стены запроектированы следующего типа: с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич и керамические камни, блоки и др.);

- поэтажные перекрытия: монолитныежелезобетонные;

- класс энергоэффективности«__»;

- сейсмостойкость «__»баллов.

  - «Объект долевого строительства» – жилыепомещения, подлежащее передаче Участнику после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости и входящее в состав указанного Объекта недвижимости, строящегося с привлечением денежных средствУчастника.

  - «Общая проектная площадь» – ориентировочная сумма площадей всех частей Объекта долевого строительства, включая площадь помещений вспомогательного назначения, площадь неотапливаемых конструктивных элементов (балконов и лоджий и др.). Площадь балконов и лоджий подсчитывается с понижающим коэффициентом - 0,3/0,5.

  - «Общая фактическая площадь» – сумма площадей всех частей Объекта долевого строительства, включая площадь помещений вспомогательного назначения, неотапливаемых конструктивных элементов (лоджий и др.), с соответствующим понижающим коэффициентом, указанным в пункте 1.4 настоящего Контракта, которая определяется после проведения технического учета и инвентаризации Объекта долевого строительства. При этом изменения общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, возможно в размере не более пяти процентов от указанной площади.

  - «Технические характеристики Объекта долевого строительства» – предусмотренные проектной документацией характеристики Объекта долевого строительства в Объекте недвижимости, незаконченном строительством на дату заключения настоящего Контракта, позволяющие идентифицировать Объект долевого строительства. Технические характеристики Объекта долевого строительства указываются в пункте 2.1.2 настоящего Контракта, а также в Приложении № 1 к настоящему Контракту и подлежат уточнению после завершения строительства Объекта недвижимости.

  - «Отделочные работы», «Отделка» - согласованные сторонами работы, указанные вПриложении № 2 к настоящему Контракту, выполняемые Застройщиком и/или привлеченными им третьими лицами и не попадающие под действие Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Отношения сторон по выполнению Отделочных работ регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации оподряде.

  - «БТИ» – орган (организация), уполномоченныйна проведение мероприятий по техническому учету и технической инвентаризации Объекта недвижимости и помещений в нем, определяемыйЗастройщиком.

  - «Банк» - уполномоченный банк, созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации и включенный Банком России в перечень банков, соответствующих критериям, установленным Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 г. № 697 «Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации" должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по Контрактам участия в долевом строительств) - _________________________________

- Предмет настоящего Контракта

  - Настоящий Контракт регулирует отношения Сторон, связанные с привлечением денежных средств Участника для долевого строительства Объекта недвижимости, строительством (созданием) Объекта долевого строительства, последующей Отделкой Объекта долевого строительства и передачей Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работ Участнику.

    - В соответствии с положениями настоящего Контракта, Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением третьих лиц (подрядчиков, субподрядчиков и иных лиц) построить (создать) Объект недвижимости, указанный в пункте 1.2 настоящего Контракта,произвестиОтделочныеработыипередать Объект долевого строительства и выполненные Отделочные работы Участнику, а Участник обязуется уплатить Цену Контракта в размере, определенном разделом 4 настоящего Контракта, и принять Объект долевого строительства, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Контракта, а также выполненные Отделочные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта.

| В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и наосновании настоящего Контракта у Участника в будущем возникнет правособственностина Объект долевого строительства, имеющий следующие техническиехарактеристики: Порядковый номер на площадке Объекта долевого строительства (жилого помещения) | Этаж | Количество комнат | Общая проектная площадь Объекта долевого строительства, кв.м. | В т.ч. жилая площадь, кв.м | В т.ч. площадь балконов,лоджий кв.м. (с понижающим коэффициентом 0,3/0,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XX | X | - | - | - |

    - Технические характеристики, местоположение и планировочное решение Объекта долевого строительства приведены в соответствии с утвержденным проектом и указаны вПриложении № 1 к настоящему Контракту.

2.1.3. Застройщик обязуется передатьОбъект долевого строительства Участнику согласно Контракту в полном объеме в срок до 01декабря 2026г.

  - Общая проектная площадь Объекта долевого строительства указана в соответствии с проектной документацией Объекта недвижимости и является ориентировочной. После проведения технического учета и инвентаризации Объекта недвижимости Общая проектная площадь Объектов долевого строительства может измениться по сравнению с указанной в пункте 2.1.2 настоящего Контракта, что является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 настоящегоКонтракта.

Параметры (размеры, форма и расположение внешних границ) Объекта долевого строительства, а также параметры (размеры, форма и расположение границ) помещений, входящих в состав Объекта долевого строительства, носят информационный характер, являются ориентировочными и могут быть изменены по сравнению с параметрами, указанными в плане, являющемся Приложением № 1 к настоящемуКонтракту.

План (поэтажный) Объекта недвижимости с указанием Объекта долевого строительства (Приложение №1 к Контракту) носит информационный характер и прикладывается к настоящему Контракту исключительно в целях указания ориентировочного местоположения Объекта долевого строительства на планесоответствующего этажа вновь создаваемого Объекта недвижимости и определения ориентировочных площадей Объекта долевого строительства и помещений в составе Объекта долевого строительства.

Расположение, размеры и форма дверных и оконных проемов в помещениях на момент заключения настоящего Контракта носят информационный характер, являются ориентировочными и могут быть изменены.

Застройщик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в проектную документацию Объекта недвижимости.

  - Общая фактическая площадь Объекта долевого строительства, а также другие технические характеристики, такие как нумерация секций и номер Объекта долевого строительства, уточняются по данным БТИ и фиксируются Сторонами в документе о приемкеОбъекта долевогостроительства.

  - Срок окончания строительства (строительно-монтажных работ) Объекта недвижимости или дата получения разрешения на ввод Объекта недвижимости в эксплуатацию –_____________________года.

  - Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта обратиться в Регистрирующий орган для регистрации настоящего Контракта (Росреестр).

- Правовое основание заключения настоящего Контракта

  - Основаниями для заключения настоящего Контрактаявляются:

    - Право _____________________земельного участка с кадастровым номером __________________по адресу: Республика Саха (Якутия), г. _____________________________ ____________________ от ____________________ года, подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости зарегистрированное Офисом филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) о государственной регистрации права.

    - Разрешение на строительство № _________________________ от _____________________года, выданное _______________________;

    - Проектно-сметная документация, разработанная_________________________________»___________________________, положительное заключение __________________экспертизы ____________________________от _________________года №___________________.

    - Проектная декларация, опубликованная в сети Интернет на сайте: .

  - До подписания Контракта Застройщик предоставил Участнику необходимую информацию о Застройщике и проекте строительства в объеме сведений, определенных федеральным законодательством Российской Федерации, а также ознакомил Участника с документами, указанными в Приложении № 3 к Контракту, в том числе с проектнойдекларацией.

- Цена Контракта и порядок расчетов Сторон

  - Под ценой Контракта понимается размер денежных средств, подлежащих уплате Участником для создания Объекта долевого строительства и выполнения Отделочных работ. Цена Контрактасоставляет_________(___________________)рублей, НДС не облагается (далее – ЦенаКонтракта). При этом стоимость 1 квадратного метра составляет _________(___________________) рублей.

    - Участник уплачивает Цену Контракта в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации настоящего Контракта в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

    - Цена Контракта уплачивается с использованием специального эскроу счета, который открывается в Банке (Эскроу-агент) на основании договора между Участником (Депонентом), Банком(эскроу-агентом), Застройщиком (Бенефициаром). Оплата денежных средств Участником производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента государственной регистрации Контракта, для учета и блокирования денежных средств, в целях их перечисления Застройщику, на следующихусловиях:

Уполномоченный банк (Эскроу – агент) - __________________________________,

Депонент: Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)»

Бенефициар: _____________________________________

Сумма депонирования: _________________________________

Срок депонирования: ________________________________

Стороны определили, что при осуществлении расчетов по настоящему Контракту в платежных документах о перечислении сумм должно быть указано: «Оплата по Дог. № [●] участия в долевом строительстве от [●] г. за жилое пом. усл. ном. [●], НДС не облагается».

Внесенные на счет эскроу денежные средства не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию перечисляются Эскроу-агентом Застройщику либо направляются на оплату обязательств застройщика по кредитному договору (договору займа), если кредитный договор (договор займа) содержит поручение Застройщика уполномоченному банку об использовании таких средств (части таких средств) для оплаты обязательств Застройщика по кредитному договору (договору займа), или на открытый в уполномоченном банке залоговый счет застройщика, права по которому переданы в залог уполномоченному банку, предоставившему денежные средства застройщику, в случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа).

    - Участник не имеет права осуществлять любые платежи по Контракту до даты государственной регистрации настоящего Контракта. В случае оплаты Участником Цены Контракта или части Цены Контракта до даты государственной регистрации настоящего Контракта, Участник возмещает Застройщику (должностному лицу Застройщика) расходы на уплату административных штрафов, связанных с нарушением порядка привлечения денежных средств Участника, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на основании письменного требования Застройщика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного требования.

    - С целью подтверждения регистрации настоящего Контракта, а также подтверждения возможности осуществления платежа в счет оплаты Цены Контракта на счет эскроу Застройщик вправе направить Эскроу-агенту на адрес электронной почты:______________ сканированную копию настоящего Контракта в электронном виде с отметкой Органа регистрации прав о государственной регистрации Контракта.

    - В случае отказа Эскроу-агента от заключения Контракта счета эскроу с Участником, расторжения Эскроу-агентом Контракта счета эскроу с Участником, по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Застройщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 г.  №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

    - Ни Депонент, ни Бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетеэскроу.

4.1.7. Обязанность Участника по оплате Цены Контракта считается исполненной с момента зачисления денежных средств, указанных в п. 4.1. Контракта, на Счет эскроу в полном объеме (после государственной регистрации Контракта).

4.2. Цена Контракта, указанная в пункте 4.1 настоящего Контракта, подлежит изменению в случаях, если Общая фактическая площадь Объекта долевого строительства будет больше или меньше по сравнению с Общей проектной площадью Объекта долевого строительства, указанной в пункте 2.1.2 настоящегоКонтракта, порядок перерасчета стоимости определен пунктом 4.3. настоящего Контракта. Перерасчет Цены Контракта производится путем умножения Окончательной Общей приведенной площади Объекта долевого строительства на стоимость цены за квадратный метр, с учетом положений Федерального закона от 30.12.2004 г.  №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4.3. Участнику в срок до 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения данных обмеров БТИ по указанному в настоящем Контракте адресу Участника (либо путем вручения такого уведомления непосредственно Участнику под  расписку) направляется письменное Уведомление с указанием Общей фактической площади Объекта долевого строительства и измененной Цены Контракта (далее – Уведомление об измененииплощади).

4.3.1. В случае если Общая фактическая площадь Объекта долевогостроительства будет больше Общей проектной площади Объекта долевого строительства более чем на 1 кв. метр, Цена Контракта меняется в сторону увеличения, Участник до подписания передаточного акта Объекта долевого строительства обязуется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения им Уведомления об изменении площади и заключения дополнительного соглашения, оплатить Застройщику разницу между оплаченной Ценой Контракта, указанной в пункте 4.1 настоящего Контракта, и измененной в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта.

4.3.2. В случае если Общая фактическая площадь Объекта долевого строительства будет меньше Общей проектной площади Объекта долевого строительства более чем на 1 кв. метр, Цена Контракта меняется в сторону уменьшения, и Застройщик обязуется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения им письменного требования Участника, содержащего банковские реквизиты для перечисления денежных средств, и заключения дополнительного соглашения, возвратить Участнику разницу между оплаченной Ценой Контракта, указанной в пункте 4.1 настоящего Контракта, и измененной, в соответствии с пунктом 4.2 настоящегоКонтракта.

4.3.3. Участник и Застройщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Участником Уведомления об изменении площади обязуются подписать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, которое будет содержать данные об Общей фактической площади Объекта долевого строительства и уточненной ЦенеКонтракта.

  - В случае нарушения Участником сроков внесения платежей, указанных в пункте 4.1 настоящего Контракта, Застройщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта (расторгнуть настоящий Контракт) в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

  - Возврат денежных средств Застройщиком Участнику, независимо от причин расторжения настоящего Контракта, осуществляется в безналичной форме. Денежные средства со счета эскроу на основании полученных эскроу-агентом сведений о погашении записи о государственной регистрации настоящего Контракта, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, подлежат возврату Участнику либо перечисляются на его залоговый счет, права по которому переданы в залог банку или иной кредитной организации, предоставившей денежные средства Участнику для оплаты цены Контракта участия в долевом строительстве. Для возврата средств Участник должен предоставить эскроу-агенту сведения о погашении записи о государственной регистрации Контракта участия в долевом строительстве. При заключении Контракта счета эскроу, Участник обязан указать в Контракте счета эскроу номер счета Участника, открытого в (Наименование Банка).

  - Сумма, подлежащая уплате Участником юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Участником.

- Права и обязанности Сторон

  - Застройщик обязан:

5.1.1. Представить до передачи Контракта на государственную регистрацию проектную документацию, в том числе план объекта долевого строительства, отображающий в графической форме (схема, чертеж) расположение по отношению друг к другу частей являющегося объектом долевого строительства жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас) или частей являющегося Объектом долевого строительства нежилого помещения, местоположение объекта долевого строительства на этаже строящихся (создаваемых) многоквартирного дома с указанием сведений в соответствии с проектной документацией о виде, назначении, об этажности, общей площади многоквартирного дома, о материале наружных стен и поэтажных перекрытий, классе энергоэффективности, сейсмостойкости, назначении объекта долевого строительства, об этаже, на котором расположен такой объект долевого строительства, о его общей площади (для жилого помещения) или площади (для нежилого помещения), количестве и площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении, наличии и площади частей нежилого помещения.

5.1.2. Обеспечить строительство Объекта недвижимости и выполнение своими силами или с привлечением подрядчиков всех работ по строительству Объекта недвижимости в полном объеме и по благоустройству территории домовладения по адресу:________________________, включая все работы, предусмотренные проектной документацией, а также иные работы, не упомянутые в этих документах, но необходимые для строительства Объекта недвижимости и для его ввода в эксплуатацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Одновременно с Объектом долевого участия передать принадлежности, а также относящиеся к нему документы технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Передать Участнику Объект долевого строительства, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Контракта, а также выполненные Отделочные работы не позднее срока, указанного в пункте 6.1 настоящего Контракта, при условии надлежащего исполнения Участником всех условий настоящего Контракта, в том числе по оплате Участником Цены Контракта и проведению взаиморасчетов в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Контракта. При этом допускается досрочное исполнение обязательств Застройщика попередаче Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работ Участнику. Передать Участнику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям контракта, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

5.1.4. Передать Участнику инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.

5.1.5. Передать Участнику Объект долевого строительства свободным от любых имущественных прав и притязаний третьих лиц, о которыхна дату заключения настоящего Контракта Застройщик не мог не знать.

5.1.6. Передать Участнику Объект долевого строительства, а также в части выполнения работ по Отделке согласно Приложению № 2 к настоящемуКонтракту.

5.1.7. Не позднее 30 (Тридцати) дней устранить недостатки своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока, или заменить Объект долевого строительства, в случае выявления обстоятельств, препятствующих приемке Объекта Участником.

5.1.8.Застройщик обязан оборудовать объекты жилой недвижимости системой комплексного беспроводного онлайн учета потребляемых ресурсов - холодное водоснабжение (если применимо), электроснабжение, газоснабжение (если применимо), теплоснабжение (если применимо), горячее водоснабжение (если применимо), с возможностью дистанционного снятия с приборов учета (общедомовых и абонентских) с использованием беспроводных технологий без промежуточных концентраторов (беспроводная передача данных/RF). Протокол передачи данных от устройств должен содержать современные средства шифрования и быть разработан на территории Российской Федерации, а Устройства сбора и передачи данных (базовые данные) должны иметь сертификат ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения). Система учета должна иметь возможность реализации сервиса в не лицензируемом и/или в лицензированном диапазоне радиочастот.

5.1.9.	Осуществить обеспечение гарантийных обязательств до оформления документа о приемке Объекта долевого строительства.

5.2. Обязательства Застройщика считаются выполненными с даты подписанияСторонами документа о приемкеОбъекта долевого строительства либо составления Застройщиком одностороннего передаточного акта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а в части выполнения Отделочных работ с даты подписания Сторонами акта о выполнении Отделочных работ. Указанные акты подписываются Сторонами при передаче Объекта долевого строительстваУчастнику.

5.3. В соответствии с законодательством о государственной регистрации права собственности оплата расходов при государственной регистрации настоящего Контракта производится Застройщиком и Участником в своей части, при государственной регистрации дополнительных соглашений к настоящему Контракту – инициатором заключения дополнительных соглашений, при государственной регистрации Контракта уступки права требования – Участником.

5.4. Участникобязан:

5.4.1. Заключить Контракт с использованием счета эскроу на условиях, указанных в п. 4.1. Контракта, а также выполнить все иные необходимые действия по исполнению обязанности оплаты Цены Контракта.

5.4.2. Уплатить Застройщику все причитающиеся денежные средства по настоящему Контракту, в том числе цену Контракта в соответствии с пунктом 4.1 настоящегоКонтракта.

5.4.3. В течение 4 (четырех) рабочих дней, включая день перечисления Суммы депонирования на счет эскроу, предоставить Застройщику платежный документ, подтверждающий перечисление Суммы депонирования, указанный в пункте 4.1 Контракта и равной цене Контракта, на счет эскроу вполном объеме.

5.4.4. Принять Объект долевого строительства, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Контракта, а также выполненные Отделочные работы в срок, установленный Контрактом. В установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию права собственности на Объект долевого строительства. В случае невозможности по уважительным причинам принять в установленный срок Объекта долевого строительства, Участник обязан об этом письменно сообщить Застройщику.

5.4.5. С даты принятии от Застройщика Объекта долевого строительства по документу о приемке Объекта долевого строительства, до заключения Контракта управления Объектом недвижимости (многоквартирным домом) с управляющей организацией,вносить плату за жилое помещение, коммунальные услуги, за управлением Объектом недвижимости, содержанием, текущим ремонтом и обеспечением сохранности общего имущества в нем; электроснабжение Объекта долевого строительства; расходов по вывозу мусора; иные услуги, связанные с содержанием Объекта долевого строительства управляющей организации, указанной Застройщиком, с которой у Застройщика заключен соответствующий Контракт управленияОбъектом  недвижимости, на основании соответствующих счетов управляющей организации, указанной Застройщиком и по расценкам такой управляющейорганизации.

5.4.6. В случае уступки прав Участником долевого строительства как кредитора Застройщика с предварительного письменного согласия Банка третьим лицам уведомить Банк о факте уступки требования в течении 10 календарных дней с момента уступки.

5.5. Обязательства Участника считаются исполненными с даты уплаты всех причитающихся Застройщику денежных средств в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Контракта в полном объеме и подписания Сторонами документа о приемкеОбъекта долевого строительства, а также подписания акта о выполнении отделочныхработ.

5.6. Застройщик вправе:

5.6.1. привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц;

5.6.2. осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен Контракт, на другого соисполнителя, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Застройщиком;

5.6.3. реализовывать права, предусмотренные иными положениями Контракта.

5.6.4. при уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в предусмотренный частью 6 настоящего Контракта срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства Застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства Участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче Объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого строительства). При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться только в случае, если Застройщик обладает сведениями о получении Участником долевого строительства сообщения в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Контракта либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу.

5.7. Участник вправе:

5.7.1. требовать от Застройщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

5.7.2. запрашивать у Застройщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.7.3. проверять в любое время ход исполнения Застройщиком обязательств по Контракту;

5.7.3.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

5.7.3.2. соразмерного уменьшения цены контракта;

5.7.3.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков

5.7.4. реализовывать права, предусмотренные иными положениями Контракта.

- Порядок передачи Объекта долевого строительства Участнику

  - Застройщик не менее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до наступления срока, установленного пунктом 2.1.3. настоящего Контракта,направляет Участнику уведомлениео завершении строительства (создания) Объекта недвижимости в соответствии с настоящим Контрактом и о готовности Объекта долевого строительства к передаче (далее – Уведомление).

Уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному в настоящем Контракте Участником почтовому адресу или вручается Участнику лично под расписку.

Застройщик вправе закончить строительство Объекта и передать жилое помещение Участнику в более ранний срок.

  - Застройщик формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который содержит:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Участника, наименование объекта закупки, информацию о Застройщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», единицу измерения поставленного товара;

б) адреса каждого Объекта долевого строительства и кадастровые номера;

в) наименование страны происхождения;

г) информацию об общей площади в квадратных метрах каждого Объекта долевого строительства, номера этажей, техническом оборудовании Объектов долевого строительства;

е) стоимость каждого Объекта долевого строительства.

  - Подписание документа о приемке Объекта долевого строительства осуществляется после предоставления Застройщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены настоящим контрактом.

  - К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.2 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.2 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке.

  - Для проверки Объекта долевого строительства на предмет соответствия заявленным Застройщиком в ходе закупки характеристикам Квартир Участник проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Участника может быть создана приемочная комиссия.

  - В срок не позднее 20 (Двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Участник (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

  - В случае создания приемочной комиссии в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Контракта в срок не позднее 20 (Двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления Участнику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Участника, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Участник подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Участник прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

  - В случае получения Застройщиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке Застройщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Участнику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.

  - Датой приемки Объекта долевого строительства считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Участником.

  - Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями Застройщика, Участника, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

  - В случае если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с существенными отступлениями от условий Контракта и (или) обязательных требований, приведшими к ухудшению его качества, которые делают Объект долевого строительства непригодным для предусмотренного Контрактом использования, а также в случае несоответствия качества Отделочных работ, требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту, Участник долевого строительства вправе требовать от Застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Наличие устранимых дефектов (несоответствий), позволяющих использовать объект долевого строительства в соответствии с его назначением (т.е. не препятствующих выполнению ремонтных отделочных работ), не является основанием отказа Участника от подписания документа о приемке. В случае выявления таких дефектов Стороны указывают их перечень в дефектной ведомости для устранения Застройщиком.

  - В случае уклонения Участника от принятия Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работ в срок, предусмотренный пунктом 6.1 настоящего Контракта, или при отказе Участника от принятия Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работ, Застройщик по истечении 2 (двух) месяцев со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 6.1. настоящего Контракта, вправе составить односторонний передаточный акт о передаче Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работах.

При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работ признается перешедшим к Участнику со дня составления одностороннего передаточного акта о передаче Объекта долевого строительства и выполненных Отделочныхработах.

Односторонний передаточный акт о приеме Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работах хранится уЗастройщика.

  - Обязанность Застройщика по передаче Объекта долевого строительства является встречной по отношению к обязанности Участника по оплате Цены Контракта (статья 328 Гражданского кодекса Российской Федерации). Застройщик вправе не передавать Участнику Объект долевого строительства до полной оплаты им ЦеныКонтракта.

  - Участник в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Объекта долевого строительства уведомляет Застройщика о несоответствии Объекта долевого строительства по количеству, качеству, комплектности, принадлежностям, характеристикам и документации условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить во время приемки.

  - Участник долевого строительства до подписания передаточного акта вправе потребовать от Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям настоящего Контракта, и отказаться от подписания передаточного акта до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

- Особые условия и гарантийный срок

  - Гарантийный срок на Объект долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого Объекта долевого строительства,составляет 5 (пять) лет. Указанный гарантийный срок исчисляется с даты передачи Участнику Объекта долевого строительства. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого Участнику Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года.

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства.

Гарантийный срок на Отделочные работы составляет 2 (два) месяца и исчисляется с даты подписания Сторонами акта о выполнении отделочных работ.

  - Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа Объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта (включая переустройство, перепланировку),проведенногосамимУчастникомдолевого строительства или привлеченными им третьимилицами.

7.3 Участник не вправе предъявлять претензии о недостатках и строительных недоделках, не отраженных при составлении Передаточного акта (кроме скрытых, для обнаружения которых необходимо специальное оборудование, условия, мероприятия).

7.4. Сторонами согласовано, что требованием, которое Участник вправе предъявить Застройщику в случае выявления ненадлежащего качества Объекта долевогостроительства, является требование безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.5. Не являются нарушением требований о качестве Объекта долевогостроительства и не считаются существенными изменениями проектной документации по строительству Объекта недвижимости, а следовательно, и нарушением Контракта, следующие изменения, проводимые без согласования с Участником:

- замена видов и типов оконных стеклопакетов, изменение проекта в части остекления лоджий;

- замена вида и типа входной двери;

- замена вида и типа квартирного счетчика, электрического щитка;

- замена вида и типа отопительных приборов;

- замена внутриквартирных отделочных материалов;

- изменение цвета, материала наружной отделки фасадов Дома, элементов фасадной отделки и декора;

- изменение малых архитектурных форм;

- изменение проекта благоустройства прилегающей территории.

7.6. Настоящий Контракт, дополнительные соглашения к настоящему Контракту (в случае их составления и подписания Сторонами) и уступка прав требований по настоящему Контракту подлежат обязательной государственной регистрации в Регистрирующем органе (Росреестре) в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскойФедерации.

7.7. Участник не вправе до подписания документа о приемкеОбъекта долевогостроительства и государственной регистрации права собственности Участника на Объект долевого строительства производить в нем ремонт, перепланировку и/или переустройство Объекта долевого строительства и общего имущества Объекта недвижимости. В случае нарушения вышеуказанного положения Участник самостоятельно несет полную ответственность за причинение вреда третьим лицам и ихимуществу, Объекту долевого строительства и общему имуществу Объекта недвижимости, а также ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе полностью принимает на себя риск отказа в государственной регистрации права собственности Участника на Объект долевогостроительства. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, Участник обязан самостоятельно привести Объект долевого строительства в первоначальное состояние и уплатить Застройщику штраф в размере 10% от цены настоящего Контракта.

7.8. Застройщик гарантирует, что на момент подписания настоящего Контракта, Квартиры не проданы, не заложены, не обременены гражданско-правовыми сделками, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, не переданы в аренду, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, не обременены иными правами третьих лиц.

- Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.

  - Ответственность Участника:

    - В случае просрочки исполнения Участником обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обязательств, предусмотренных Контрактом, Застройщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки Участником исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Штраф начисляется за каждый факт ненадлежащего исполнения Участником обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ___________ руб.

Размер штрафа определяется исходя из следующего:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(подлежит исключению из контракта после определения размера штрафа)

  - Ответственность Застройщика:

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Застройщиком.

    - Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Застройщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек.

Размер штрафа устанавливается исходя из следующего:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере _____________ руб.

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(подлежит исключению из контракта после определения размера штрафа)

    - Застройщик несет перед Участником ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - За каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.8 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3.1 настоящего Контракта.

    - За каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательства, указанного в п. 5.1.8 настоящего Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Застройщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Участником обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту или устранения нарушений.

  - Застройщик освобождается от уплаты Участнику неустойки (пени) в случае, если нарушения предусмотренного настоящим Договором срока передачи Участнику Объекта долевого строительства произошло в следствие уклонения Участника от подписания передаточного акта при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по Договору.

  - В случае обмена документами при применении мер ответственности, предусмотренных Контрактом и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (исполнителя, подрядчика), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть к чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, относятся, в том числе пожары, наводнения, землетрясения, техногенные катастрофы, войны, военные действия, блокады, эмбарго, общие забастовки, запрещающие (либо ограничивающие) акты властей, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Застройщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и услуг, отсутствие у Застройщика необходимых денежных средств.

9.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств по Контракту в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 5 (пяти) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту вследствие их наступления.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, вследствие чего одна из Сторон потеряла интерес к исполнению Контракта, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

- Обеспечение исполнения обязательств

(Если Застройщиком является казенное учреждение, настоящий раздел исключается,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, Участник вправе исключить настоящий раздел)

  - Обязательства Застройщика по исполнению Контракта, обеспечиваются внесением денежных средств (обеспечительный платеж) на указанный в Контракте счет Участника или предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии со статьи 45 Закона №44-ФЗ.

  - Размер обеспечения исполнения Контракта0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______ руб.

В случае, если предложенная в заявке Застройщика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Застройщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ.

  - Реквизиты счета для направления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения контракта:

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)»

ИНН 1435339168

р/с 03222643980000001600

к/с 40102810345370000085

л/c 55133035240

ОКЦ № 6 ДГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Саха (Якутия), г Якутск

БИК 019805001

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения, платежного распоряжения перед текстовым указанием назначения платежа рекомендуем указывать идентификационный код закупки, который отделяется знаком "//".

  - Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 3 (Три) месяца, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ. Срок действия обеспечения исполнения Контракта может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Застройщиком всех обязательств по Контракту, за исключение гарантийных обязательств.

  - В ходе исполнения контракта Застройщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Участнику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.5.1 и 10.5.2 настоящего контракта.

    - Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Участником информации об исполнении Застройщиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Участника об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Участником на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Участником, по заявлению Застройщика ему возвращаются Участником, в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона №44-ФЗ в пункте 10.7 настоящего контракта, срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Участником на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

    - Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Застройщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Участником в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также приемки Участником выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

  - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Застройщиком своих обязательств по Контракту, Застройщик обязуется не позднее одного месяца предоставить Участнику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

  - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Застройщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 10, 10.1 и 10.2 статьи 96 Закона №44-ФЗ, возвращается Застройщику в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Участника о выплате неустойки, а также в случае замены обеспечения исполнения Контракта в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Застройщиком своих обязательств по Контракту.

  - Застройщик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Участником Застройщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 10, 10.1, 10.2 и 10.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

  - В случае одностороннего отказа Участника от исполнения Контракта, в связи с существенным нарушением условий Контракта Застройщиком, а также в случае обязанности Участника принять решение о таком отказе, обеспечительный платеж Застройщику не возвращается.

- Обеспечение гарантийных обязательств

(раздел исключается в случае отсутствия требования в описании объекта закупки по гарантийным обязательствам)

(раздел исключается в случае отсутствия требования в описании объекта закупки по гарантийным обязательствам или в случае отказа установления Участников)

  - Обязательства Застройщика по гарантийным обязательствам (в случае установления требований к таким обязательствам) обеспечиваются внесением денежных средств (обеспечительный платеж) на указанный в Контракте счет Участника или предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии со статьи 45 Закона №44-ФЗ.

  - Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ Застройщиком самостоятельно.

  - Размер обеспечения гарантийных обязательств 0,2% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______руб.

  - Обеспечение гарантийных обязательств Застройщиком осуществляется до оформления документа о приемке Объекта долевого строительства.

  - Реквизиты счета для направления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)»

ИНН 1435339168

р/с 03222643980000001600

к/с 40102810345370000085

л/c 55133035240

ОКЦ № 6 ДГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Саха (Якутия), г Якутск

БИК 019805001

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения, платежного распоряжения перед текстовым указанием назначения платежа рекомендуем указывать идентификационный код закупки, который отделяется знаком "//".

  - В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, Застройщик в срок, указанный в пункте 11.3 настоящего контракта, обязан перечислить их на счет, указанный в пункте 11.4 настоящего контракта. Днем предоставления обеспечения гарантийных обязательств считается день поступления денежных средств на счет Участника.

  - В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств путем независимой гарантии, Застройщик в срок, указанный в пункте 11.3 настоящего контракта, обязан представить Участнику копию выписки из реестра независимых гарантий, полученную в соответствии с частью 8 статьи 45 Закона №44-ФЗ.

  - Срок действия обеспечения гарантийных обязательств в форме независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

  - Застройщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Участнику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

  - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Застройщиком своих обязательств по Контракту, Застройщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Участнику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

  - В случае одностороннего отказа Участника от исполнения Контракта, в связи с существенным нарушением условий Контракта Застройщиком, а также в случае обязанности Участника принять решение о таком отказе, обеспечительный платеж Застройщику не возвращается. При этом, неустойка и убытки, подлежащие выплате Участнику, не погашаются за счет обеспечительного платежа.

  - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Застройщику в течение 15 дней с даты получения письменного уведомления от Застройщика об окончании срока действия гарантийных обязательств.

- Порядок изменения Контракта

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ и относящихся к предмету Контракта.

12.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) по соглашению Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Участником в реестр контрактов, заключенных Участником.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Застройщика, за исключением случаев, если новый Застройщик является правопреемником Застройщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Участника по Контракту права и обязанности Участника переходят к новому Участнику в том же объеме и на тех же условиях.

- Порядок расторжения Контракта

  - По соглашению Сторон допускается расторжение Контракта, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

  - Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта согласно ч.1 ст.9 ФЗ от 30.12.2004г № 214 ФЗ "Об участии в долевом строительстве".

  - Нарушение Контракта Застройщиком предполагается существенным в случаях:

- отказа Застройщика передать Участнику Объект долевого строительства или принадлежности к ним;

- передачи Объекта долевого строительства ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Участником разумный срок;

- невыполнение Застройщиком в разумный срок требования Участника об устранении недостатков Объекта долевого строительства;

- неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный Контрактом срок передачи такого объекта на два месяца;

- неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 4.2.8 настоящего Контракта;

- в иных установленных федеральным законом или настоящим контрактом случаях.

  - Нарушение Контракта Участником предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты за Объект долевого строительства;

  - Участник обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае:

    - Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Застройщик и (или) Объект долевого строительства не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или Застройщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Объекта долевого строительства таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Застройщика.

    - Если Участником проведена экспертиза Объекта долевого строительства с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Участником только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Участника от исполнения Контракта.

  - В случае принятия Участником решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Участник с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает и размещает такое решение в единой информационной системе. Датой поступления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Застройщик.

  - Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Застройщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Решение Участника об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Участником Застройщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Участник обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Застройщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Участнику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Застройщиком условий Контракта, которые в соответствии с настоящим разделом являются основанием для одностороннего отказа Участника от исполнения Контракта.

  - По требованию Участника Контракт может быть расторгнут в судебном порядке в случае:

    - Прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный Контрактом срок объект долевого строительства не будет передан Участнику;

    - Существенного изменения проектной документации строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, в том числе превышения допустимого изменения общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, указанного в пункте 1.3 настоящего Контракта;

    - Изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

    - В иных установленных федеральным законом или Контрактом случаях.

- Заключительные положения

14.1 Настоящий Контракт вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

14.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в полном объёме и от ответственности за нарушение условий контракта.

14.3. При исполнении Контракта время исчисляется по местному времени Участника. В случае возникновения разногласий и спорных вопросов при исполнении Контракта Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить их. Переговоры ведутся в устной и письменной форме, при этом ссылаться можно только на результаты переговоров, подтверждаемые документально.

14.4. Действия и сроки их совершения, которые не определены Контрактом, совершаются Сторонами согласно законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота в разумный срок.

14.5. В случае применения электронного документооборота при приемке Объектов долевого строительства, согласно разделу 6 настоящего Контракта, электронный документооборот осуществляется через функционал единой информационной системы в сфере закупок.

14.6. Любые споры, разногласия и требования, вытекающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

14.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

14.8. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту признаются действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном порядке.

14.9. Настоящий Контракт заключен в электронной форме через функционал единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, а также в бумажной форме в четырех экземплярах. Все экземпляры настоящего Контракта имеют одинаковую юридическуюсилу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр в дело правоустанавливающих документов регистрирующего органа.

14.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 «Технические характеристики объекта долевого строительства» - на 1 (Одном) листе;

Приложение № 2 «Отделка объекта долевого строительства»на 2 (Двух) листах;

Приложение № 3 «Перечень документов для ознакомления Участника» - на 1 (Одном)листе.

- Место нахождения, банковские реквизиты, контактные данные Сторон

| Участник: | Застройщик: |
| --- | --- |
| ГКУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8 Тел. (4112) 506-592 Эл. почта: gku_djs@mail.ru ИНН/КПП 1435339168/143501001 ОГРН 1191447002042 БИК 019805001 р/с 03221643980000001600 к/с 40102810345370000085 л/с 03133035240 ОКЦ № 6 ДГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Саха (Якутия), г Якутск Генеральный директор: Трегубов В.В. | Заполнить реквизиты |

Приложение №1

к Контракту № __________

участия в долевом строительстве

от «___» ___________ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Жилое помещение № ___ | Этаж: ___ Количество комнат: ____ Секция:____ | Общая проектная площадь помещения: _______кв.м. Площадь лоджии: ____ кв.м. |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАЖЕ

Приложение №2

к Контракту № __________

от «___» ___________ года

ОТДЕЛКА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Стороны пришли к соглашению, что в Объекте долевого строительства выполняются следующие Отделочные работы:

| № п/п | Наименование товара и/или наименование характеристика товара | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Помещения вспомогательного использования в жилом помещении |  |
|  | Оснащение кухни |  |
|  | Сантехника кухни |  |
|  | Оборудование кухни в рабочем состоянии |  |
|  | Оснащение ванной комнаты и туалета в исправном состоянии |  |
|  | Материал внутренних стен и перегородок |  |
|  | Полы в: |  |
|  | Жилая комната |  |
|  | прихожая |  |
|  | коридор |  |
|  | кухня |  |
|  | ванная комната, санузел |  |
|  | Потолки в: |  |
|  | Жилая комната |  |
|  | Прихожая |  |
|  | Коридор |  |
|  | Кухня |  |
|  | Ванная комната, санузел |  |
|  | Стены в: |  |
|  | Жилая комната |  |
|  | Прихожая |  |
|  | Коридор |  |
|  | Кухня |  |
|  | Ванная комната, санузел |  |
|  | Отделка жилого помещения: |  |
|  | Окна со стеклопакетом, из морозостойких профилей с прозрачными стеклопакетами: |  |
|  | Оконные рамы |  |
|  | Количество камер в стеклопакете |  |
|  | Межкомнатные двери с наличниками и ручками, дверные блоки. Сертифицированы и соответствуют нормам Санитарно – эпидемиологического надзора |  |
|  | Наружная дверь |  |
|  | Материал наружной двери |  |
|  | Класс прочности |  |
|  | Звукоизоляция |  |
|  | Глубина дверной коробки |  |
|  | Толщина полотна |  |
|  | Противосъемные фиксаторы |  |
|  | Внутреннее заполнение |  |
|  | Уплотнитель |  |
|  | Класс замков |  |
|  | Оснащение инженерными системами: |  |
|  | Отопление |  |
|  | Газоснабжение |  |
|  | Канализация |  |
|  | Здание |  |
|  | Тип строения класса функциональной пожарной опасности |  |
|  | Класса конструктивной пожарной опасности |  |
|  | Степень огнестойкости здания |  |
|  | Перекрытия, покрытия |  |
|  | Стены наружные |  |
|  | Фундамент |  |
|  | Наличие балкона |  |

Класс энергетической эффективности жилых помещений (квартир) – класс __

Настоящим Участник уведомлен и согласен с тем, что стоимость Отделочных работ, входящих в Цену Контракта составляет полная стоимость отделки.

Застройщик осуществляет установку внутриОбъекта долевого строительстваперегородок, согласно Плану (поэтажном) Объекта недвижимости с указанием Объекта долевого строительства (Приложение № 1 к Контракту участия в долевом строительстве № __________ от __________г.). Материал внутриОбъекта долевого строительстваперегородок осуществляется по выбору Застройщика.

Стороны пришли к соглашению, что вид, марка (производитель) материалов и изделий, включая сантехническое и иное оборудование, окна, входная дверь (далее – «Материалы»), цветовая гамма Материалов, являются примерными и выбираются Застройщиком по своему усмотрению. Застройщик имеет право использовать как указанные Материалы, так и иные сходные материалы. Использование сходных материалов не является недостатком, приводящим к ухудшению качества Объекта долевого строительства и выполненных Отделочных работ, либо иным недостатком, делающим Объект долевого строительства непригодным для использования, и не является нарушением условий Контракта. А так же Застройщик оставляет за собой право на выполнение дополнительных Отделочных работ в Объекте долевого строительства, не предусмотренных настоящим Приложением.

Приложение №3

к Контракту № __________

от «___» ___________ года

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для ознакомления Участника

Застройщик предъявил Участнику для ознакомления надлежаще заверенные копии или оригиналы следующих документов:

    - Право земельного участка с кадастровым номером по адресу: Республика Саха (Якутия), _____________________________________, подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости зарегистрированное Офисом филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) о государственной регистрации права.

    - Разрешение на строительство от ___________года №_____________________

    - Проектно-сметная документация, разработанная ___________________________

    - Заключение Управления государственного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) от _______________года №_____________ о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20,21 ФЗ от 3.12.2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

    - Положительное заключение экспертизы _________________________года.

    - Проектная декларация от______________________, опубликованная в сети Интернет на сайте:наш.дом.рф.

ДокументыЗастройщика:

- Устав______________», утвержденный решением единственного учредителя ______________________________ от ___________________

- Свидетельство от _____________года о постановке на учет российской организации в налоговом органе__________________», ИНН _____________ КПП______, ОГРН_____________.

- Лист записи ЕГРЮЛ ________________________

- Приказ от ______________года № 8-к о вступлении в должность генерального директора ________________

Согласно п. 6.1.11 СП 31-107-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» площадь кухни с учетом возможности размещения вышеперечисленных зон, а также расстановки минимального набора мебели и устройства проходов должна быть: в однокомнатных квартирах – не менее 5 м2 (в том числе кухни-ниши); в квартирах с числом жилых комнат две и более – не менее 8 м2 (в мансардном этаже – 7 м2), площадь обеденной зоны в кухне столовой – не менее 6 м2

СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003":

3.1.2 балкон в жилом многоквартирном здании: Выступающая из плоскости наружной стены огражденная площадка, имеющая ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением примыкающего помещения; может выполняться с покрытием и остеклением.

3.1.19 лоджия: Вспомогательное неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух сторон при угловом расположении) на всю высоту этажа, ограждение с открытой стороны (сторон) и ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает; может выполняться с покрытием и остеклением.