*проект

ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

№ _____________

г. Хабаровск	                  	                                                                                       «___» ______ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЗК-АЭРО», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Федотенко Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам проведенных закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. (Протокол ____________ от  _________), заключили настоящий  договор  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить строительно-монтажные работы по модернизации инженерно-технических средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов ООО «ТЗК-АЭРО (далее - Комплекс) согласно Рабочей документации «Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЗК-АЭРО». Модернизация» Т7-00079/24-АППЗ. г. Иркутск. 2025, разработанной ООО «Агентство ПБ» (Приложение № 1 к договору), локальным и сводному сметным расчетам (Приложение № 2 к договору), Техническому заданию (Приложение № 3 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Место выполнения работ: г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 49В.

  - Результатом работ является модернизированный согласно настоящему договору, в том числе Приложениям к нему, и пригодный к эксплуатации Комплекс, с исполнительной документацией в соответствии с требованиями рабочей документации, нормативно-технической документацией РФ и настоящего договора.

  - По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает результаты выполненной Подрядчиком работы. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ формы № КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, которые подписываются обеими Сторонами.

  - Подрядчик является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с правом выполнения работ в отношении объектов капитального строительств (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с наличием полиса страхования гражданской ответственности и с оплаченными взносами в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договора, компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с положениями частей 12, 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Подрядчик должен соответствовать предъявляемым к членам саморегулируемой организации требованиям на весь период действия настоящего договора.

  - Работы выполняются Подрядчиком на основании лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № _____________ от ________________ (указываются реквизиты документа, подтверждающего право Подрядчика выполнять работы по договору). Указанная лицензия не должна быть отозвана, ее действие не должно быть приостановлено или прекращено, а Исполнитель должен соответствовать лицензионным требованиям в период действия настоящего договора.

  - Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком привлекается субподрядная организация, являющаяся членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с правом выполнения работ в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных, объектов использования атомной энергии), имеющая лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с видами работ и персонал, аттестованный на группу по электробезопасности не ниже III до 1000В.

Подрядчик обязан в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дня до даты начала выполнения работ, на которые привлекается субподрядная организация, направить Заказчику копию договора (со всеми приложениями) с привлекаемой субподрядной организацией, а также копий документов, на основании которых субподрядчик будет выполнять работы:

- выписки из реестра членов СРО с указанием: сведений о наличии права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); сведений об уровне ответственности по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; сведений о страховании гражданской ответственности;

- копии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или выписки из реестра лицензий, предусмотренной Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ  ''О лицензировании отдельных видов деятельности''

- копии протоколов проверки знаний и удостоверений персонала, аттестованного на группу по электробезопасности не ниже III до 1000В.

(Применимо если Подрядчик будет выполнять работы по договору с привлечением субподрядной организации).

- ЦЕНА ДОГОВОРА. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Цена договора определяется по результатам проведенных Заказчиком закупочных процедур и составляет согласно сводного сметного расчета ______ (_____) рублей, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату составления протокола определения участника закупки, с которым заключается договор, которая составляет ___% (применимо, если участник закупки, с которым заключается договор по результатам закупки,  применяет общую систему налогообложения, либо применяет специальный налоговый режим и признается налогоплательщиком НДС, за исключением случая, когда закупаемая продукция не облагается НДС). Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость и во время действия договора освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика согласно п.1 ст. 145 НК оформлять не будет (применимо в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). В случае изменения налоговой ставки на дату исполнения обязательств по выполнению работ, либо признания Подрядчика после заключения настоящего договора налогоплательщиком НДС, заключается дополнительное соглашение к договору, в котором отражается фактическая ставка НДС на дату исполнения обязательства по выполнению работ, без изменения цены договора, указанной без учета НДС.

Цена настоящего договора включает причитающееся Подрядчику вознаграждение, компенсацию его издержек, а также все без исключения затраты Подрядчика на любые расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе: доставка персонала Подрядчика, проживание, содержание и т.п.; стоимость работы техники и механизмов, вывоз мусора; затраты на приобретение и доставку используемых и устанавливаемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования до места выполнения работ; затраты на выполнение работ по демонтажу, монтажу оборудования, изделий, материалов и конструкций согласно планов расположений и схем электрических принципиальных рабочей документации; выполнение пуско-наладочных работ; обучение персонала Заказчика работе с Комплексом; затраты на проведение скрытых и дополнительных работ; расходы по уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые иные расходы и затраты Подрядчика прямо не упомянутые  в Договоре, но связанные с исполнением Договора. Затраты на проведение скрытых и дополнительных работ осуществляются в пределах цены договора. Дополнительные работы могут проводиться Подрядчиком только после получения от Заказчика в письменном виде подтверждения о необходимости проведения дополнительного объема работ. Необходимость проведения дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к договору.

2.2.	Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в следующем порядке:

Вариант расчетов № 1:

    - Заказчик производит предоплату в размере 50% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора на основании выставленного счета, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим договором. После предоплаты стоимость работ по договору остаётся неизменной.

    - Следующий платеж в размере 25% от цены договора производится Заказчиком в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта поставки оборудования, изделий, материалов, конструкций.

    - Окончательный расчет (25% от цены договора) осуществляется после выполнения всех работ, включая устранение выявленных дефектов (недостатков), и передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктами 6.4.1-6.4.4 настоящего договора документов в требуемом количестве. Оплата осуществляется в срок не более 07 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на основании выставленного счета и счета-фактуры (универсального передаточного документа) (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС). Окончательный расчет по договору осуществляется за вычетом ранее осуществленных платежей.

Вариант расчетов № 2:

2.2.1.	Оплата осуществляется после выполнения всех работ включая устранение выявленных дефектов (недостатков), и передачи Заказчику предусмотренных пунктами 6.4.1-6.4.4 настоящего договора документов в требуемом количестве. Оплата осуществляется в срок не более 07 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на основании выставленного счета и счета-фактуры (универсального передаточного документа) (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

Один из вариантов расчетов указывается в окончательной версии заключаемого договора в соответствии с данными, указанными в заявке участника закупки, с которым заключается договор.

  - При использовании машин и механизмов Заказчика Подрядчик оплачивает услуги механизмов в течение трех дней после предъявления счета-фактуры Заказчиком (в случае использования машин и механизмов Заказчика).

  - Подрядчик исключает из оплаты работы по установке и разборке лесов, выполняемых силами Заказчика (в случае, если данные работы проводились силами Заказчика).

  - Заказчик производит оплату в российских рублях безналичным расчетом платежными поручениями. Датой исполнения Заказчиком обязательств по перечислению сумм платежей считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

  - Расчеты по настоящему договору между сторонами, не являющимися участниками настоящего договора, не допускаются, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ.

  - Датой исполнения Заказчиком обязательств по перечислению сумм платежей считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

  - Обеспечение исполнения договора (применимо в случае, если участник закупки, с которым заключается договор, выбирает оплату по договору с авансированием (Вариант расчетов № 1)).

    - До заключения настоящего договора Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика либо путем предоставления независимой гарантии, которая должна соответствовать следующим требованиям:

      - Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", имеющим кредитный рейтинг от «Эксперт РА» не ниже категории «АА».

      - Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

      - Независимая гарантия должна содержать:

- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, согласно Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 09.08.2022г. № 1397 (далее – Положение о независимых гарантиях);

- указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;

- условие о том, что в случае просрочки гарантом исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, гарант обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

      - Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

      - Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 к Положению о независимых гарантиях и должна соответствовать требованиям, установленным Положением о независимых гарантиях.

    - Непредставление независимой гарантии / предоставление независимой гарантии, не соответствующей установленным требованиям, будет расценено как уклонение участника закупки от заключения договора.

    - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения договора не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

    - Возврат независимой гарантии гаранту, предоставившему независимую гарантию, а также принципалу (Подрядчику), по окончании срока действия независимой гарантии, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

    - Все расходы по выпуску независимой гарантии, передачи СПФС-сообщения несет Подрядчик.

    - Подрядчик обязуется предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора:

      - оригинал независимой гарантии (в случае, если независимая гарантия выдана в письменной форме на бумажном носителе);

      - копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего независимую гарантию (от подписанта по первое лицо);

      - подтверждение выдачи независимой гарантии путем передачи СПФС-сообщения, содержащего следующую информацию: номер гарантии; дату выдачи гарантии; наименование принципала и бенефициара; номер извещения закупки, по итогам которой заключается договор, по которому обеспечивается исполнение обязательств принципала; сумма независимой гарантии; срок действия независимой гарантии; информация о лице, подписавшем гарантию, и подтверждение полномочий такого лица. Подтверждение банка необходимо направить через Банк ВТБ (ПАО), к/с 30101810400000000727, БИК 040813727, СПФС: VTBRRUM2KHA

    - Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере предварительной оплаты, установленной п. 2.2.1 настоящего договора, что составляет ___________ (_________) руб. Обеспечение исполнения договора денежными средствами считается надлежаще исполненным после единовременного поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее истечения 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Подрядчиком в таком письменном требовании.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Комплекса.

  - В течение трех рабочих дней с даты подписания договора Подрядчик обязан представить Заказчику следующие документы:

- список ответственных лиц за взаимодействие по обмену информацией с Заказчиком;

- список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объектах, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных для осуществления допуска данных лиц на объекты Заказчика;

- копии протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках и копии удостоверений персонала, аттестованного на группу по электробезопасности не ниже III группы до 1000В, выданных Ростехнадзором. Если действие аттестационных удостоверений прекращается в период действия договора, Подрядчик обязан своевременно предоставить копии продленных удостоверений и копии протоколов по итогам рассмотрения документов, представленных для продления срока действия удостоверений.

  - Подрядчик обязан обеспечить:

– производство работ в полном соответствии с настоящим договором, в том числе приложениями к нему, закупочной документацией, а также действующими нормами и правилами;

– выполнение работ только персоналом, аттестованным на группу по электробезопасности не ниже III группы до 1000В и соответствующий квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам (при наличии);

– надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, техническим регламентам, государственным стандартам и техническим условиям, что должно быть подтверждено сертификатом/декларацией о соответствии;

– своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Комплекса;

– соблюдение требований законов и иных правовых актов об охране труда, окружающей среды, безопасности строительных работ, промышленной и пожарной безопасности;

– оснащение принадлежащего Подрядчику транспорта системами видеофиксации (видеорегистраторами), со сроком хранения записи не менее 2-х суток (применимо, если транспорт Подрядчика будет заезжать на территорию Заказчика);

– взаимодействие с подрядной организацией ООО «ДЭТК», осуществляющей модернизацию силового коммутационного оборудования электрощитовой №36 в части выбора способа и точки подключения сетей электропитания Комплекса;

– взаимодействие с подрядной организацией ООО «Континент-Тау» осуществляющей модернизацию системы АСУПТ ГС ЦЗС в части подключения выдачи сигналов управления с Комплекса в систему АСУПТ ГС ЦЗС;

– очистку объектов от промышленно-строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате его деятельности, а также утилизацию мусора и отходов;

– качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим договором, действующими нормами и техническими условиями, применимыми к выполняемым работам (ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, техническими регламентами), а также технической документацией.

  - Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Комплекса на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев (указывается в соответствии с данными, указанными в заявке участника закупки, с которым заключается договор) с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Комплекса, его ненадлежащего ремонта произведённого самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, он обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Комплекс не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

  - В случае не устранения дефектов Подрядчиком в установленный срок либо при отсутствии возражений со стороны Подрядчика Заказчик вправе устранить указанные недостатки своими силами, либо силами привлечённых третьих лиц за разумную цену, с последующим возмещением Подрядчиком расходов Заказчика на устранение этих недостатков. Расходы должны быть возмещены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования и предоставления Подрядчику подтверждающих соответствующие расходы документов

  - Подрядчик собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводит все необходимые временные сооружения.

  - Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

  - Подрядчик также обязан:

– обеспечить содержание и уборку объектов и прилегающей непосредственно к нему территории от мусора, образовавшегося во время выполнения работ;

– в ходе производства работ и по их окончании обеспечить ежедневную очистку объектов от промышленно-строительного мусора и отходов, образовавшихся во время выполнения работ;

– вывезти с объектов в однодневный срок со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, принадлежащие Подрядчику инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и образовавшегося во время выполнения работ мусора;

– еженедельно (по пятницам) в письменной форме и в электронной форме (отправка по электронной почте на адрес: ____________________) информировать Заказчика о выполненных за неделю работах с приложением фотофиксации, об общем прогрессе работ, о соблюдении плана производства работ, о соответствии выполняемых работ рабочей документации;

– незамедлительно письменно информировать Заказчика о любых случаях отступления от рабочей документации, о найденных ошибках и просчётах в рабочей документации, о требующих исправления или пересмотра проектных решениях.

  - По окончании выполнения работ и о готовности сдачи их результата Подрядчик в однодневный срок уведомляет об этом Заказчика в письменном виде.

  - В случае, если в ходе выполнения предусмотренных настоящим договором работ, Подрядчик обнаружит неучтенные в рабочей документации работы и, в связи с этим, возникнет необходимость проведения дополнительных работ, он будет обязан выполнить данные работы только после получения от Заказчика в письменном виде подтверждения о необходимости проведения дополнительного объема работ. Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

  - Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.

  - Подрядчик обязан передать Заказчику копию приказа (распоряжения) о закреплении лиц, ответственных за производство работ (производители работ).

  - Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено в договоре и Приложениях к нему. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты/декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком по акту материалы экономно и расчетливо в соответствии с установленными законодательством, Локальным сметным расчетом или Сторонами нормами, после окончания работы предоставить Заказчику «Отчет о расходовании материалов», а также, возвратить стоимость неиспользованных материалов, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (применимо, в случае использования Подрядчиком давальческих материалов Заказчика).

  - Допущенные Подрядчиком в ходе выполнения работ недостатки (дефекты) фиксируются в Акте о выявленных дефектах с указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, допущенные по собственной вине.

  - Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

  - Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - Подрядчик своими силами осуществляет временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ.

  - Работа выполняется Подрядчиком самостоятельно, без привлечения субподрядных организаций ЛИБО с привлечением субподрядной организации (указывается в итоговой версии договора в соответствии с данными, указанными в заявке участника закупки, с которым заключается договор).

  - В ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором Подрядчик, а также привлекаемая им субподрядная организация, обязуется выполнять требования «Соглашения об ответственности сторон за обеспечение безопасности труда на территории ООО «ТЗК-АЭРО» (Приложение № 4 к настоящему договору) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

  - До начала работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Декларацию о наличии ресурсов для выполнения работ по договору, по форме Приложения № 5 к договору. В случае изменения технических и кадровых ресурсов Подрядчика он обязан незамедлительно представлять Заказчику измененную или дополненную Декларацию для согласования.

  - Для освидетельствования скрытых работ Подрядчик заблаговременно (за сутки) должен уведомить Заказчика письменно или по электронной почте ____________ о необходимости проведения фиксации таких работ, подлежащих «закрытию».

В случае, если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным скрытым работам, то такие работы не должны «закрываться» без разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для их фиксации. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет должен открыть любую из указанных Заказчиком частей скрытых работ, а после фиксации повторно за свой счет «закрыть» её.

Результаты освидетельствования скрытых работ оформляются актом, подписываемым представителями обеих Сторон договора.

  - Подрядчик вправе заменить способ обеспечения исполнения договора после его заключения, направив письменное обращение Заказчику о замене обеспечения исполнения договора. Если обеспечение исполнения договора меняется с независимой гарантии на денежные средства, к письменному обращению прилагается платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора денежными средствами считается надлежаще исполненным после единовременного поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере, предварительной оплаты, осуществляемой Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего договора. Если обеспечение исполнения договора, предоставленного в виде денежных средств, заменяется на независимую гарантию, то к письменному обращению прикладывается оригинал независимой гарантии, соответствующий требованиям настоящего договора, и копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего независимую гарантию (от подписанта по первое лицо), при этом также осуществляется подтверждение выдачи независимой гарантии путем передачи СПФС-сообщения, содержащего следующую информацию: номер гарантии; дату выдачи гарантии; наименование принципала и бенефициара и их ИНН; номер извещения закупки, по итогам которой заключается договор, по которому обеспечивается исполнение обязательств принципала; сумма независимой гарантии; срок действия независимой гарантии; информация о лице, подписавшем гарантию, и подтверждение полномочий такого лица. Подтверждение банка необходимо направить через Банк ВТБ (ПАО). Реквизиты: к/с 30101810400000000727, БИК 040813727, СПФС: VTBRRUM2KHA. Подтверждение выдачи независимой гарантии должно быть предоставлено не позднее 05 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного обращения о замене обеспечения исполнения договора. Все расходы по выпуску независимой гарантии и передаче СПФС-сообщения несет Подрядчик. При этом возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком подтверждения банка о выдаче независимой гарантии (применимо в случае, если участник закупки, с которым заключается договор, выбирает оплату по договору с авансированием (Вариант расчетов № 1)).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

  - Заказчик обязан осуществить приемку работ в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, в том числе посредством запроса первично-учётных документов, свидетельствующих о выполнении работ, поставке материальных средств, работе машин и механизмов в ходе производства работ.

  - Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований СНиП, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

  - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению своих обязанностей по настоящему договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

  - Заказчик вправе вносить изменения по ходу выполнения работ в рабочую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превысят 10% от общей стоимости работ и материалов по договору и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ. Увеличение общей стоимости работ, зафиксированной в п. 2.1 настоящего договора, в этом случае не производится. При внесении в рабочую документацию изменений, увеличивающих стоимость работ на сумму, превышающую 10% общей сметной стоимости работ, Стороны согласуют дополнительную смету и на её основании оформляют договорные отношения в установленном порядке (путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору).

  - Если иное не предусмотрено договором подряда, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

  - Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимые материалы и оборудование (далее – давальческие материалы) и передавать их Подрядчику в переработку по акту. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, определяется без стоимости использованных давальческих материалов.

  - Заказчик вправе производить проверку сведений, указанных в Декларации Подрядчика и его субподрядчика, требовать предоставления документального подтверждения заявленной информации, предоставления разъяснений и дополнительных сведений. Отсутствие в распоряжении Заказчика актуализированной, достоверной и полной декларации Подрядчика и его субподрядчика является основанием для Заказчика приостановить проводимые по договору работы, приостановить приемку и оплату уже выполненных работ до устранения замечаний.

  - Заказчик вправе давать Подрядчику указания по поводу производимых работ.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ и сдача результата работ Заказчику – 300 (триста) календарных дней со дня заключения настоящего договора.

  - Указанные в пункте 5.1 настоящего Договора сроки могут быть изменены только по взаимному соглашению обеих Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае нарушения Заказчиком срока внесения предоплаты согласно п. 2.2.1. Договора, срок окончания работ может быть продлен Подрядчиком в одностороннем порядке на период задержки внесения предоплаты (применимо в случае, если участник закупки, с которым заключается договор, выбирает оплату по договору с авансированием (Вариант расчетов № 1)).

  - Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ и получения документов, предусмотренных пунктами 6.4.1-6.4.4 настоящего договора, обязан принять данные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (включая недостатки Деклараций по форме приложения № 5 к договору) или отказаться от исполнения договора. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания им акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

При отказе от подписания актов одной из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются в акте о выявленных дефектах (недостатках).

  - До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Комплекса.

  - Все документы о приемке работ оформляются и передаются Подрядчиком в течение 3-х дней после выполнения работ. Документы о приемке подписываются представителем Заказчика с указанием даты.

  - По завершении работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующие документы:

    - Копии сертификатов соответствия / деклараций о соответствии и паспорта на устанавливаемое оборудование, изделия и материалы - в 1 экземпляре на бумажном носителе;

    - Акт о приемке выполненных работ формы № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, – в 2 экземплярах на бумажном носителе;

    - Исполнительная документация в соответствии с требованиями рабочей документации и нормативно-технической документацией РФ в том числе:

    - Акты освидетельствования скрытых работ (с прикреплённым фотоотчётом) – по 2 экз. на бумажном носителе на каждый вид работ

    - Кабельный журнал – в 1 экземпляре на бумажном носителе;

    - Акт пуско-наладочных работ – в 2 экземплярах на бумажном носителе;

    - Ведомость смонтированного оборудования – в 2 экземплярах на бумажном носителе;

    - Протокол обучения персонала ООО «ТЗК-АЭРО» работе Комплекса – в 2 экземплярах на бумажном носителе;

    - Программное обеспечение, логины, пароли, адреса АРМ и сервера;

    - По дополнительному запросу – документация о вывозе и утилизации отходов.

  - Разработка томов исполнительной документации отдельными титулами.

Исполнительная документация оформляется в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях и 1 (один) экземпляр на USB-носителе или CD диске, в том числе:

- в книгах, тома документации, сброшюрованные и заверенные печатью проектной организации;

- в электронном виде носитель должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием логотипа и наименование организации проектировщика, даты записи, название комплекта, раздела. В корневом каталоге носителя должен находиться текстовый файл содержания информации (с указанием версии программного обеспечения для документов с редактируемым форматом).

Состав и содержание электронного носителя должно соответствовать комплекту документации.

Каждый раздел комплекта (том, книга, раздел, подраздел, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге.

Электронные файлы: документация должна быть представлена в редактируемом формате:

- doc, docx, pdf (с обязательной возможностью копирования текста) — для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения.

- dwt, dwg – для рабочих чертежей, разработанных с применением AutoCad и других систем автоматизированного проектирования.

- elc, zw1 – для рабочих чертежей, разработанных с применением системы автоматизированного проектирования Eplan.

- исходные форматы проектов специализированного программного-технического обеспечения.

Электронные файлы: рабочей и технической документации должны быть представлены с дублированием в формат .pdf.

Выдача дополнительных экземпляров по требованию Заказчика определяется отдельным Договором на оказание услуг.

- НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора). В частности: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства. Факт наступления и продолжительность действия форс-мажорного обстоятельства должен быть подтвержден заключением уполномоченного органа.

  - При реорганизации, изменении правового статуса, адресов сторон или обслуживающих банков, а также изменении платежных реквизитов, стороны обязуются уведомить друг друга в 5-тидневный срок в письменной форме, указав новые адреса, платежные реквизиты   правопреемников.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Документально подтвержденные убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

  - За нарушение установленных сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков предоставления предусмотренной пунктом 3.8 настоящего договора отчетности по выполненным работам, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков вывоза инвентаря, инструментов, материалов, другого имущества и рабочего мусора, Подрядчика уплачивает пени в размере 1 % от цены договора за каждый день просрочки.

  - За задержку сроков устранения дефектов, указанных в акте о выявленных дефектах Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

  - За некачественное выполнение работ Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,3 % от цены договора.

  - За нарушение правил обеспечения безопасности труда на территории ООО «ТЗК-АЭРО», Подрядчик выплачивает Заказчику установленную в Приложении № 4 неустойку.

  - Первичные документы на передачу работ должны быть оформлены в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации. При несоблюдении данных условий виновная сторона обязана возместить все возникшие в последствии в связи с этим убытки.

  - Заказчик вправе устранить дефекты своими силами с последующим предъявлением затрат Подрядчику, либо уменьшением на сумму этих затрат расчетов по итогам выполненных работ.

  - За задержку расчетов за выполненные работы на Заказчика начисляются проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

  - Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

  - Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие ТР ТС,  государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, если иное не предусмотрено договором.

  - Подрядчик несет ответственность за допущенную по его вине утрату предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет возместить утраченное имущество в натуре, а при невозможности этого, возместить Заказчику убытки соразмерно стоимости утраченного имущества.

  - В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика.

  - Если отступления в работе от условий настоящего договора или недостатки результата работ Подрядчика в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

  - Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую свои обязательства по договору, от их исполнения в натуре.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в размере убытков, если таковые возникнут у Заказчика, в случае непредставления счёта-фактуры, либо указания Подрядчиком недостоверных сведений в счёте-фактуре или иного нарушения требований, предъявляемых к счетам-фактурам ст. 169 НК РФ и действующим законодательством Российской Федерации, и последующего в связи с этим невозмещения Заказчику НДС (применимо если Подрядчик является плательщиком НДС).

  - В случае не предоставления актуальных деклараций по форме Приложения № 5 к договору, выполнения работ силами и средствами, не оговоренными в декларации, указании неполных и недостоверных сведений в декларациях и иных недобросовестных действий Подрядчика, вводящих Заказчика в заблуждение о наличии у Подрядчика, его субподрядчика достаточных сил и средств для полного и качественного исполнения обязательств по договору, Подрядчик обязан возместить любые убытки Заказчика, возникшие в связи с поименованными действиями Подрядчика в пределах сроков исковой давности.

  - В случае нарушения Подрядчиком, его субподрядчиком требований охраны труда и безопасного производства работ, а также непредоставления, предоставления неполных и(или) недостоверных сведений в Декларациях по форме Приложения № 5 к договору, Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения допущенных нарушений;

- немедленно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений (два и более случаев) соответствующих требований.

8.21.	Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ (применимо, если для выполнения работ по договору привлекается субподрядная организация).

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

  - В случае, если разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края.

10.  АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. 	Настоящие антикоррупционные положения отражают приверженность Сторон Договора принципам законного ведения бизнеса, направлены на предупреждение и противодействие коррупции, а также на поддержание на высоком уровне деловой репутации Сторон Договора.

10.2.  	При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать, чтобы их работники не совершали, не создавали угрозы или условий для совершения от имени или в интересах Стороны:

– коррупционных деяний (коррупция) (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

– деяний, оказывающих влияние на осуществление функций государственного, муниципального (административного) управления организацией (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

– предоставления неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

– иных действий (бездействия), хотя формально и не являющихся коррупционными, неправомерными, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, добросовестного осуществления гражданских прав и обязанностей.

10.3. 	Каждая из Сторон отказывается от совершения указанных в п.10.2 Договора действий в отношении:

–     другой Стороны, работников другой Стороны;

–     органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями (далее – публичные органы) и их должностных лиц;

–      любых иных юридических и физических лиц, включая, но не ограничиваясь, близких родственников должностных лиц публичных органов, лиц, иным образом связанных с должностными лицами публичных органов.

10.4.  	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какого-либо антикоррупционного положения Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционных положений Договора.

10.5. 	Стороны гарантируют:

– осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора коррупционным фактам и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций;

–   отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.6. 	Стороны признают необходимость проведения мер по предупреждению коррупции и контроля за их соблюдением. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

10.7. 	Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и противодействия коррупции, недопущения вовлечения Сторон в совершение коррупционных правонарушений.

10.8.  	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих антикоррупционных положений Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения уровня надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.

10.9. 	Настоящие антикоррупционные положения являются существенными условиями Договора. Совершение коррупционного правонарушения, доказанное в установленном порядке, является основанием для одностороннего отказа добросовестной Стороной от Договора без возмещения убытков Стороне, допустившей нарушение.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Перед началом выполнения ремонтных работ на территории Заказчика Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск по форме, установленной СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80).

  - Подрядчик обязан применять при выполнении работ сертифицированные материалы, конструкции, оборудование. Все материалы, конструкции и оборудование должны иметь необходимые сертификаты соответствия и соответствовать государственным стандартам и нормам, и требованиям Технических регламентов ЕАЭС. Устанавливаемые (монтируемые) приборы, средства автоматизации и другое оборудование должно соответствовать Рабочей документации Т7-00079/24-АППЗ, разработанной ООО «Агентство ПБ». Допускается применение аналогичного оборудования производства РФ, не уступающего по своим характеристикам и качеству, оборудованию, указанному в Рабочей документации Т7-00079/24-АППЗ, разработанной ООО «Агентство ПБ». Качество оборудования должно подтверждаться сертификатами и декларациями соответствия продукции техническим регламентам (ТР ТС), которые приняты в странах Евразийского экономического (Таможенного) Союза ТР ТС 010/2011, 020/2011, 012/2011 и др.

  - Все работы, производимые Подрядчиком в соответствии с настоящим договором, не должны наносить вреда существующим строительным конструкциям и инженерным системам объектов Заказчика.

  - При выполнении работ, связанных с нарушением целостности и внешнего вида стен (полов, потолков и др.), штроблением, пробивкой технологических отверстий (проемов) и прочими аналогичными работами Подрядчик обязан за свой счет устранить указанные нарушения путем восстановления поверхностей в исходное состояние с помощью качественных сертифицированных материалов.

  - Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок на месте проведения работ. После завершения работ Подрядчик самостоятельно и в счет общей стоимости договора обязан вывезти строительный мусор с территории Заказчика.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1 	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

13.1.  	В случаях, установленных договором и законодательством, Договор может быть расторгнут досрочно.

13.2.  	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случаях:

– непредоставления Подрядчиком в установленные сроки информации и документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора;

– задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока окончания сдачи объекта более чем на 10 дней;

– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи результата работ более чем на 10 дней;

– несоблюдения Подрядчиком требований Соглашения об ответственности сторон за обеспечение безопасности труда на территории ООО «ТЗК-АЭРО»;

– аннулирования лицензий, допусков, разрешений СРО на выполнение работ по настоящему договору, иных документов (в том числе удостоверений, свидетельств, аттестации), издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика, субподрядчика и/или его (их) права на производство работ;

– в иных предусмотренных настоящим договором случаях.

13.3.  	При досрочном расторжении договора, полученные Подрядчиком в качестве предварительной оплаты денежные средства должны быть возвращены Заказчику в срок не более 5-ти банковских дней с даты расторжения Договора, понесенные Подрядчиком убытки Заказчиком не возмещаются (применимо в случае, если участник закупки, с которым заключается договор, выбирает оплату с авансированием (Вариант расчетов по договору № 1).

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. 	Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

14.2. 	Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются сторонами, или заключаются путем подписания электронного документа квалифицированными электронными подписями Сторон, и являются неотъемлемой частью договора.

14.3. 	Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  в  порядке,  предусмотренном  ГК  РФ и/или также настоящим Договором.

14.4. 	Право   требования   по   настоящему   договору   могут быть   переданы третьим лицам   одной   из  сторон  только   с   письменного   согласия   другой   стороны.

14.5.	Настоящий договор заключается в рамках производимых Заказчиком закупочных процедур путем подписания электронного документа квалифицированными электронными подписями Сторон. Факсимильные (сканированные) копии приложений, дополнений и иных документов к настоящему договору, оформленных в виде оригиналов на бумажном носителе, признаются имеющими юридическую силу, если они подтверждены оригинальными экземплярами вышеназванных документов. На Сторонах лежит обязанность направлять друг другу заказным письмом вышеназванные документы с подлинными росписью и печатью в течение 15 календарных дней с момента подписания. До получения доказательств отправки, заинтересованная Сторона вправе приостановить исполнение обязательств, вытекающих из данных соглашений (приложений).

14.6. 	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении наименования, юридического (и фактического) адреса, банковских реквизитов, в течение трех рабочих дней недели с момента таких изменений.

14.7. 	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Стороны.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ТЗК-АЭРО» Адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, дом 49В ОГРН 1112724003699 # ИНН/КПП 2724152185/272401001 Банковские реквизиты: # Расчетный счет 40702810900020008379 # в филиале ПАО Банк ВТБ в # г. Хабаровске Кор/счет 30101810400000000727 БИК 040813727 |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ____________________/И. И. Федотенко |  | ______________________________ ____________________ / |  |

Приложение № 1

к договору № _________________ от ________ 2025 г.

Рабочая документация «Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЗК-АЭРО». Модернизация» Т7-00079/24-АППЗ. г. Иркутск. 2025», разработанная ООО «Агентство ПБ»

(прилагается отдельным документом)

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «ТЗК-АЭРО» __________________/И. И. Федотенко |  | ПОДРЯДЧИК _________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору № _______________ от ________ 2025 г.

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(предоставляется Подрядчиком и прилагаются отдельными документами)

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «ТЗК-АЭРО» __________________/И. И. Федотенко |  | ПОДРЯДЧИК _________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к договору № _______________ от ________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительно-монтажные работы по модернизации инженерно-технических средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов ООО «ТЗК-АЭРО

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень объектов склада ГСМ ООО «ТЗК-АЭРО» подлежащих защите Комплексом | 1. Резервуарный парк РВС-3000 № 1,2,3,4,5,6; 2. Здание насосной фильтрационной станции (НФС); 3. Здание административного бытового комплекса (АБК); 4. Здание Лаборатории. |
|  | Характеристика места расположения объектов | Объекты располагаются на территории склада ГСМ - опасном производственном объекте класса опасности – III согласно Федеральному закону №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Категория склада ГСМ – II, согласно Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Тип склада ГСМ – наземный, распределительный. Режим работы склада ГСМ – непрерывный (круглогодичный, круглосуточный). Категория электроснабжения склада ГСМ - 1 |
|  | Основание для СМР по модернизации | Комплексный план технического развития (КТПР) на 2026 год |
|  | Стадийность | Согласно плану производства работ. |
| 9. | Дополнительные условия | План производства работ предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе в 2-ух экземплярах в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 2 рабочих дней со дня получения такого плана. Срок изготовления/приобретения, доставки на объект оборудования, материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ по договору, входят в общий срок выполнения работ по договору и сдачи их результата Заказчику - 300 календарных дней с даты заключения договора. Факт поставки оборудования, материалов и комплектующих на Объект подтверждается двусторонним актом поставки. Для проверки соответствия модернизированного Комплекса установленным требованиям технического задания и проверки его работоспособности, Подрядчиком проводятся пусконаладочные работы. |
| 24. | Требования к качеству и безопасности результата работ, услуг (указать конкретные технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, и т.п.) | Работы и применяемые при выполнении работ материалы (оборудование) должны соответствовать требованиям следующих документов: - Рабочей документации «Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЗК-АЭРО». Модернизация» Т7-00079/24-АППЗ. г. Иркутск. 2025», разработанной ООО «Агентство ПБ». - Локальные и сводный сметные расчеты (сметные расчёты (в формате gsf) предоставляется заказчику участником закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты публикации протокола подведения итогов закупки); - Федеральный закон от 24.09.2022 N 370-ФЗ (ред. от 28.04.2023) О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 02.10.2025) Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; -Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 529); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 533); - Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2012 г. № 777); - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; - «ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1520-ст); - «ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - «ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1285-ст) - «ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»; - «ГОСТ Р 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - ГОСТ 14254-2015 «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; - Приложение №2 к приказу АО «ННК» № 18 от 20.10.2021 «Стандарт. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Рекомендации по построению архитектуры и разработке программного обеспечения»; - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»; - Правила работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 г. № 225); - ПУЭ «Правила устройства электроустановок издание 7»; - СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации (актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85). - ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах. |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «ТЗК-АЭРО» __________________/И. И. Федотенко |  | ПОДРЯДЧИК _________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к договору № ______________от ________ 2025 г.

## СОГЛАШЕНИЕ

об ответственности сторон за обеспечение безопасности

труда на территории ООО «ТЗК-АЭРО»

г. Хабаровск                                                                                                                «___» ______ 2025 г.

ООО «ТЗК-АЭРО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Федотенко Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о разграничении ответственности сторон за обеспечение безопасности труда:

- Подрядчик, выполняющий работы на территории Заказчика, обязуется:

  - Обеспечить безопасные условия труда своих и привлеченных работников как от источников опасности собственных видов деятельности, так и от источников опасности производственной деятельности Заказчика.

  - Проводить для своих работников, работающих на «объекте» Заказчика, все виды инструктажей, обучение с последующей проверкой знаний в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации по охране труда.

  - Допускать к работе проинструктированных, обученных работников, обладающих профессиональной квалификацией, которые обеспечат свою безопасность и безопасность находящихся в зоне производства работ работников Заказчика:

а) при всех работах, проводимых на «объектах» Заказчика;

б) при экстремальных (аварийных) ситуациях, возникших на «объектах» в результате собственной деятельности, а также в результате воздействия любых нарушений в эксплуатации сооружений, коммуникаций, аппаратов, трубопроводов, канализации и других инженерных сетей, находящихся на территории «объекта»;

в) при возникновении внешних экстремальных ситуаций со стороны Заказчика или других юридических лиц и физических лиц, независимо от их принадлежности к Заказчику.

  - Обеспечивать при проведении работ на «объекте» Заказчика (и при нахождении на его территории) соблюдение нормативных актов Российской Федерации по организации безопасного проведения работ, правил и инструкций по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, действующих на территории Заказчика, нести ответственность за их нарушение.

  - Разрабатывать по своим видам деятельности инструкции по охране труда, проводить обучение своих работников действиям в условиях возникновения аварий на территории Заказчика.

  - Обеспечить своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, спецобувью, противопылевыми респираторами, очками, монтажными поясами и другими приспособлениями, ручными огнетушителями, необходимыми для безопасного производства работ, осуществлять контроль за их использованием работающими.

  - Применять при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивают безопасные приемы и способы выполнения работ, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.

  - Обеспечивать производство работ повышенной опасности только после оформления в установленном порядке разрешительной документации (наряд-допуск на газоопасные работы, разрешение на производство огневых работ, наряд-допуск для работ на высоте, верхолазных работ, земляных работ и т.д.)

  - Не допускать при производстве работ повреждений и порчи зданий, сооружений, трубопроводов, других надземных и подземных коммуникаций и оборудования, находящихся на объекте.

  - Производить ограждение и своевременную засыпку ям, траншей с последующей планировкой места производства земляных работ, ремонте подземных коммуникаций.

  - В процессе выполнения работ и сразу после их окончания (до подписания акта выполненных работ) производить своевременную и качественную уборку территории от металлолома, обломков бетонных конструкций, мусора, других промышленных и бытовых отходов, возникших по результатам деятельности Подрядчика.

  - В случае появления работников Подрядчика на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, курения на территории склада ГСМ, а также совершения работниками Подрядчика хищений имущества Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, за каждый случай совершения вышеперечисленных или иных грубых нарушений.

Факт совершения работниками Подрядчика указанных нарушений подтверждается протоколом задержания ЧОП «Содружество», актом медицинского освидетельствования, актом составленным руководителем структурного подразделения Заказчика, согласованного со службами охраны труда, СПАСОП, СОТБ АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», другими документами.

  - У работников Подрядчика, допустивших появление на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, совершивших хищение или допустившие другие грубые нарушения пропускного, внутриобъектового, противопожарного режима, действующих на территории Заказчика, изымаются пропуска.

- Заказчик обязуется:

  - Проводить работникам Подрядчика, которые будут работать на «объекте», вводный, первичный и другие виды инструктажей по охране труда, знакомить с правилами пропускного, внутриобъектового, противопожарного режимов, действующими на территории Заказчика.

  - Оформлять разрешительную документацию на производство работ повышенной опасности на своей территории, кроме случаев выполнения работ Подрядчиком на отдельно выделенном или строящемся объекте, переданном Подрядчику для производства работ по Акту установленной формы с обозначением участка территории.

  - Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности работниками Заказчика в районе выполнения работ Подрядчиком и на смежных с местом выполнения работ объектах.

  - Информировать работников Подрядчика о возникновении экстремальных ситуаций на своей территории.

  - В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, противопожарного режима, правил внутреннего трудового распорядка, действующих на территории Заказчика, допущенных Подрядчиком, Заказчик оставляет за собой право приостановления работ, вплоть до расторжения Договора подряда.

- Особые условия

  - В остальном стороны заключающие настоящее Соглашение, руководствуются договором № ___________ от _________2025 г., а также трудовым и гражданским законодательством.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «ТЗК-АЭРО» __________________/И. И. Федотенко |  | ПОДРЯДЧИК _________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к договору № _____________________от ___________ 2025 г.

«Согласовано»

ООО «ТЗК-АЭРО»

____________________/И. И. Федотенко

«____»______________2025г

ДЕКЛАРАЦИЯ

о наличии ресурсов для выполнения работ по договору № ___________ от «___» _________ 2025 г.

Подписанием настоящей декларации Подрядчик: _________________ заявляет о выполнении работ по договору № ____________от ___ ________2025 г. собственными силами и средства, а именно:

| № п/п | Наименование условия | Ед. изм. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы для выполнения договора: | чел. |  |
| - | наличие в штате организации руководящего состава для контроля выполнения работ и осуществления надзора за рабочими, проверка соответствия выполняемых работ заданиям заказчика | чел. | Штатный персонал Подрядчика - ___________________. |
| - | наличие в штате организации рабочего персонала, непосредственно выполняющего основные строительные работы | чел. | Штатный персонал Подрядчика - ____________________ |
| 2. | Наличие технических средств (спецтехники) необходимой для выполнения работ | единиц |  |
| - | в целях выполнения работ по договору необходимы технические средства – _____________________ | единиц | ________________________________________________________________________________________________ |

В подтверждение условий выполнения работ по договору предоставляются следующие документы:

- По пункту 1 – справка о штатной численности персонала.

- По пункту 2 – копии документов, подтверждающих наличие технических средств у Подрядчика.

Руководитель организации ____________________ /__________________/

Подпись                                    ФИО

М.П.